ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 	ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականիօգոստոսի 14-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում (այսուհետ` Պայմանագիր) 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1    		Կապալառու	կազմակերպության գրությունը՝ Պայմանագրի 2018 թվականի փետրվարի 15-ին կնքված N 2 համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարացման մասին և պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնությունը:

Փոփոխության նկարագրություն                  30 օրով երկարացվել է N 2 համաձայնագրի գործողության ժամկետը:

Փոփոխության հիմնավորում                       		Պայմանագրի 8.4 կետով սահմանված դրույթը:

Պատվիրատու`    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե