Նորմատիվ բնույթ չկրող մեթոդական ցուցում

ՀՀ կառավարության 08.12.2022թ. N 1885-Ն որոշմամբ սահմանված կարգավորումների կիրառման վերաբերյալ (ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) հետ կապված աշխատանքների ու տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագրերի մասով)

**Կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցներ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Խախտումը** | **Պատասխանատվությունը \*** | **Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները** | **Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները** |
| 1 | Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 2 | Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 3 օր | Չի տրամադրվում |
| 3 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | 1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում  2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր |
| 4 | Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 2 օր | Չի տրամադրվում |
| 5 | Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում | Չի տրամադրվում |
| 6 | Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 7 | Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 8 | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1) Նշանների մասով – 3 օր  2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով - առավելագույնը - 12 ժամ | 1) Թեքված, ծռված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր:  2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ: |
| 9 | Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 10 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 11 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 12 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 4 ժամ | 1 ժամ |
| 13 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 2 ժամ | Չի տրամադրվում |
| 14 | Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում | Չի տրամադրվում |
| 15 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 24 ժամ | 4 ժամ |

1. Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա։

\* 2. Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

3. Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղուսյակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

4. Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը,

5. Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է չափաբաժիններով, և ընտրված մասնակցի հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժիններ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

**Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցներ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Խախտումը** | **Պատասխանատվությունը \*** | **Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները** | **Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները** |
| 1 | Կապալառուի կողմից շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն չունենալու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 2 | Կապալառուի կողմից շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն չունենալու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 3 օր | Չի տրամադրվում |
| 3 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից աղբի, կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների չհեռացման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | 1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում  2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր |
| 4 | Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութի և հողի վերին շերտի չտեղափոխման և հատուկ նախատեսված վայրերում չպահելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 2 օր | Չի տրամադրվում |
| 5 | Նախագծային փաստաթղթերով չնախատեսված դեպքերում ծառաթփային բուսականությունը հատելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում | Չի տրամադրվում |
| 6 | Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չլինելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 7 | Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակների (ծրագծի սկզբում և վերջում) չտեղադրման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 8 | Վտանգավոր տեղամասը չցանկապատելու, շինարարական տեղամասում ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) չպահպանելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1) Նշանների մասով – 3 օր  2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով - առավելագույնը - 12 ժամ | 1) Թեքված, ծռված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր:  2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ: |
| 9 | Տեղամասերում կուտակված շինարարական աղբը, թափոնները հատուկ հատկացված վայրեր չտեղափոխելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 10 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում սանիտարական պայմանների չապահովման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 5 օր | Չի տրամադրվում |
| 11 | Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցների բացակայության մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 1 օր | Չի տրամադրվում |
| 12 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմի կողմից հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) չկրելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 4 ժամ | 1 ժամ |
| 13 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) չպահպանելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 2 ժամ | Չի տրամադրվում |
| 14 | Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները ծածկված բեռնատարներով չտեղափոխելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | Չի տրամադրվում | Չի տրամադրվում |
| 15 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չլինելու (ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի ․․․․․․ տոկոսի չափով | 24 ժամ | 4 ժամ |

\* 1. Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 2 (երկու) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 6 (վեց) տոկոսից:

2. Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղուսյակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 50 (հիսուն) տոկոսը, իսկ 50 (հիսուն) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

3. Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

4. Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է չափաբաժիններով, և ընտրված մասնակցի հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժիններ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: